Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri di Trevano |
| Data | 01.12.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20-9:50 | Modifica del dizionario: il dizionario è stato ridotto a circa 400 parole italiane. Nel dizionario adesso non dovrebbe esserci il rischio di trovare parole potenzialmente offensive.  Esecuzione dei test dell’applicativo su:   * Google Chrome * Firefox * Microsoft Edge |
| 10:05-11:35 | Continuazione dei test e documentazione.  Creazione di una tabella riassuntiva con tutti i risultati dei test eseguiti. |
| 12:30-15:45 | Documentazione, abstract, conclusioni e consegna del progetto |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Ultima giornata di lavoro del progetto, la pianificazione prevedeva di arrivare al termine del progetto in data 24.11.2023, invece oggi ho dovuto effettuare ancora i test dell’applicativo. |