Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri di Trevano |
| Data | 06.10.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 8:20-9:50 | Aggiornamento della documentazione   * Inserimento didascalia immagini * Aggiunta parte di implementazione dell’algoritmo per l’inserimento delle parole   Commenti al codice della gestione degli input |
| 10:05-11:35 | Modifica punti 2.3 e 3.1 della documentazione  Aggiunto conteggio dei caratteri inseriti e cambio del bordo dell’input se la parola supera i 15 caratteri |
| 12:30-15:45 | Creazione dell’interfaccia per la modifica del dizionario, con titolo e pulsante per tornare all’interfaccia principale  Creazione del dizionario di parole italiane in formato xml (suddivise per lunghezza di caratteri) e inizio della creazione dello script “load-dictionary.js” per caricare il dizionario alla fine del caricamento della pagina |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Leggermente indietro rispetto alla pianificazione, dovrei aver già iniziato l’algoritmo per la generazione della griglia, invece devo ancora ultimare la creazione dell’interfaccia per la modifica del dizionario |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare l’interfaccia di modifica del dizionario e iniziare l’algoritmo di generazione della griglia |