Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri di Trevano |
| Data | 15.09.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 8:20-9:50 | Creazione pianificazione gantt |
| 10:05-11:35 | Terminato diagramma di gantt, teoria pianificazione, mockup interfacce |
| 12:30-15:45 | Documentazione, mockup interfacce, iniziato Activity diagram |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In leggero anticipo rispetto alla pianificazione, dovrei essere ancora al punto “Mockup interfacce”, invece ho già iniziato il punto successivo “Diagramma di flusso”. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuazione Activity diagram, e Test case |