Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola Arti e Mestieri di Trevano |
| Data | 22.09.2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 8:20-9:50 | Esercizi use case |
| 10:05-11:35 | Inizio stesura test case |
| 12:30-15:45 | Fine stesura test case, fine creazione activity diagram, inizio implementazione della Main GUI |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo rispetto alla pianificazione, dovrei trovarmi al punto “Diagramma di flusso” ma mi trovo già all’inizio dell’implementazione della Main GUI |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare l’implementazione dell’interfaccia principale |